**Sprint Review**

Biz grup 174 olarak 1.sprint içerisinde üretilen değerin belirlenmesi ve Product Backlog'un bu doğrultuda güncellenmesini amaçladık.

Ürün konusunda karşılaştığımız sorunlar ve sprint içerisinde belirlediğimiz eksikliklerimiz şu şekildedir:

1-Ürünün tasarımı beğenilmedi.

2-Ürünün ismi beğenilmedi, farklı bir şey olması talep edildi.

3-Ürünün geliştirilebilir/sürdürülebilir olması konusunda endişeler vardı.

Karşılaşılan sorunlar ve eksiklikler hakkında;

1-Yeni tasarımı hakkında araştırma yapıldı, fikir toplanıldı, geliştirme yöntemleri ve yolları bulundu, sonradan geliştirildi ve takım üyelerince kabul edildi/beğenildi.

2- Ürünün ismi beğenilmemesi ve yeni isim taleplerin oluşması durumunda tüm takım üyelerinden isim fikirleri toplanıldı, oylama yapıldı ve takım üyeleri tarafından en çok oyu/beğeniyi alan isim seçildi.

3-Ürünün ne yönde nasıl geliştirilebilir olacağı tartışıldı, sürdürülebilir, inovatif ve güncel kalması nasıl olası olabileceği konusunda beyin fırtınası yapıldı, ileriye dönük ürünün kullanıcı dostu ve pazarda nasıl rakiplerinin önüne geçebileceği, benzerlerinden ayırt edilebileceği konularında konuşuldu, bu konularda toplantı düzenlenip takım üyelerinden sık sık geri bildirim alınarak fikirlerin güncellenip taslak plan oluşturulacağı kararına varıldı.

Sonuç olarak;

Ürün değerlendirilmesi yapıldı, Product Backlog'u buna göre revize edildi, ürünün ismi kesinleşti, ürünün tasarımı geliştirilerek güncel halini aldı, ürünün kesinleşen kısımları ile ilgili geri bildirim toplandı ve güncel ilerleme (progress report) adım adım takip edildi. İleriye dönük ve bir sonraki sprinte uyacak şekilde planlamalar yapıldı.